รายงานความคืบหน้าโครงการ
Disney Lorcana PlayLab Cloud (Sprint 1–3)
วิชา: Cloud Technology (KMITL)
สถานะปัจจุบัน: เสร็จสิ้น Sprint 1–3 (พร้อมสำหรับส่งรายงานความก้าวหน้า Stage 2 วันที่ 10 ก.ย.)
วันที่อัปเดต: 14 สิงหาคม 2026

# สรุปความคืบหน้า Sprint 1–3

การพัฒนาระบบ Disney Lorcana PlayLab Cloud ดำเนินการมาถึง Sprint 3 แล้ว โดยมุ่งเน้นที่การสร้าง Core Gameplay UI, ระบบ Authentication & Deck Management และระบบ Real-time Multiplayer ด้วย WebSocket ซึ่งสามารถนำไป Deploy และทดสอบการทำงานบน AWS Cloud ได้สำเร็จในเบื้องต้น

## ผลการดำเนินงานแต่ละ Sprint

- Sprint 1 (Board UI): พัฒนา Frontend อย่างสมบูรณ์ (React/TypeScript) มีการสร้างไฟล์ LorcanaBoard.tsx รองรับระบบ Drag-and-Drop พร้อมชุดข้อมูลการ์ดตั้งต้นกว่า 3,242 ใบ (cardPool.ts) โค้ดผ่านการทำ Type Checking (tsc) และ Build สำเร็จ

- Sprint 2 (Auth+Deck): พัฒนา Backend Microservices สำหรับจัดการผู้ใช้และเด็ค (Node.js/AWS Lambda) มีระบบ Login/Register แบบเข้ารหัส Password ด้วย bcrypt และออก Token ด้วย JWT รวมทั้งระบบสร้าง/ดึง/ลบเด็คการ์ด ได้รับการ Deploy ขึ้น AWS Learner Lab ผ่าน HTTP API Gateway เรียบร้อยและใช้งานได้จริง

- Sprint 3 (WebSocket): พัฒนาระบบห้องเล่นการ์ดแบบ Real-time โดยใช้ AWS API Gateway WebSocket API และ AWS Lambda (backend/room/handler.ts) ร่วมกับ Amazon DynamoDB (RoomStateTable) ในการจัดการ Connection และสถานะของห้อง สามารถเชื่อมต่อและรับส่งข้อมูล (เช่น การเข้าห้อง, การขยับการ์ด) ระหว่างผู้เล่นได้สำเร็จ

## ข้อจำกัดและการแก้ปัญหา (AWS Learner Lab)

เนื่องจากข้อจำกัดของสภาพแวดล้อม AWS Learner Lab ที่ไม่สามารถใช้สิทธิ์ iam:CreateRole ได้ การใช้งาน AWS SAM จึงถูกจำกัด เราได้แก้ปัญหาโดยการใช้ LabRole ที่มีให้ และปรับใช้สคริปต์ deploy_manual.sh ในการอัปเดต Lambda Function ด้วยตัวเองแทน ทำให้สามารถ Deploy ระบบได้อย่างต่อเนื่องตาม Best Practice แบบยืดหยุ่น

# ตารางสถานะ Sprint เทียบกำหนดการส่งงาน

| ระยะเวลา/กำหนดการ | กิจกรรม / งานที่ต้องส่ง | สถานะ |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1–3 (ถึงปัจจุบัน) | Board UI, Auth/Deck Lambda, WebSocket API | เสร็จสิ้น (100%) |
| Sprint 4–5 (ถึง 10 ก.ย.) | Deck Analyzer, Integration, เตรียมรายงาน | กำลังดำเนินการ |
| 10 ก.ย. 2026 | ส่งความก้าวหน้า Stage 2 (12 คะแนน) | ใกล้ถึงกำหนด |
| 22–26 ก.ย. 2026 | นำเสนอ Stage 2 (3 คะแนน) | - |
| Sprint 6–7 (ถึง 10 ต.ค.) | WebSocket Auto-reconnect, ทดลองโหลด, สรุปผล | - |
| 10 ต.ค. 2026 | ส่งผลการทดลอง Stage 3 (10 คะแนน) | - |
| 20–25 ต.ค. 2026 | นำเสนอ Stage 3 (5 คะแนน) | - |

# โครงสร้างระบบ Cloud AWS (Architecture)

ปัจจุบันระบบทำงานบนสถาปัตยกรรม Serverless (Microservices) ดังนี้:

- Compute: AWS Lambda ทั้งสิ้น 4 ฟังก์ชันหลัก (Login, Register, Deck Management, Room Handler)

- API Routing:

  - HTTP API Gateway สำหรับ RESTful endpoints (Auth & Deck) มีทั้งหมด 5 Routes

  - WebSocket API Gateway (wss://a86238wqo4.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/prod) สำหรับ Real-time communication

- Database: Amazon DynamoDB จำนวน 3 ตาราง (Users, Decks, RoomStateTable)

- Security & Roles: ควบคุมสิทธิ์การรันทั้งหมดผ่าน LabRole

# โครงสร้างเว็บ (Frontend)

- Components: เน้นที่ LorcanaBoard.tsx (1,100+ บรรทัด) จัดการ State การเล่นแบบ Local และทำหน้าที่เรนเดอร์บอร์ด

- Services: src/services/websocket.ts จัดการการเชื่อมต่อไปยัง AWS WebSocket API พร้อมส่ง Event การขยับการ์ด

- Data Flow: เมื่อผู้เล่นขยับการ์ด (Drag/Drop) คอมโพเนนต์จะอัปเดต UI ทันที (Optimistic Update) และเรียก Service เพื่อส่ง Payload CARD_MOVED เข้าสู่ AWS WebSocket API ซึ่งจะส่งต่อ (Relay) ไปยังผู้เล่นอื่นในห้องเดียวกันแบบ Real-time

# สิ่งที่ต้องทำต่อ (Next Steps สำหรับ Sprint 4–5)

- Deck Analyzer (Sprint 4): พัฒนาระบบวิเคราะห์ความสมดุลเด็คแบบ Asynchronous (ใช้ AWS SQS + Lambda)

- Frontend Integration: นำหน้า Deck Builder มาต่อเข้ากับ AWS API Gateway จริง

- Refinement & Testing: แก้ไขข้อบกพร่องเล็กน้อย ปรับจูนประสิทธิภาพการเชื่อมต่อ WebSocket

- จัดทำรูปเล่ม Stage 2: รวบรวม Diagram (Architecture) และผลทดสอบ เพื่อส่งมอบงานตามกำหนดการ

# ผลการ Audit & Fix (14 ส.ค. 2569)

การตรวจสอบความถูกต้องของ Sprint 1–3 ด้วยการทดสอบจริงบน AWS Learner Lab พบและแก้ไข 2 ปัญหา:

| ปัญหา | สาเหตุ | การแก้ไข | ผลทดสอบหลังแก้ |
| --- | --- | --- | --- |
| GET /decks และ DELETE /decks/{id} ตอบ 405 | API Gateway integration ใช้ payload-format-version 2.0 แต่ Lambda เขียนด้วยรูปแบบ event v1 (event.httpMethod) | เปลี่ยน integration เป็น 1.0 + redeploy stage | GET /decks → 200 |
| POST /decks ถูกส่งไปยัง Lambda lorcana-auth-register | Integration mapping สลับ (integration ถูกสร้างด้วยลำดับไม่ตรงกับ route) | แก้ IntegrationUri ให้ชี้ lorcana-deck + redeploy | POST /decks → 201 บันทึกลง DynamoDB ได้จริง |

ผลการทดสอบ End-to-End (ผ่าน URL จริง):

- POST /auth/register → 201 User registered successfully

- POST /auth/login → 200 Login successful + JWT token

- POST /decks → 201 บันทึกเด็คลง DynamoDB

- GET /decks → 200 คืนรายการเด็คที่บันทึก

- DELETE /decks/{id} → 200 ลบสำเร็จ

- WebSocket connect → 200 / JOIN_ROOM → 200 / CARD_MOVED → 200 (relay)

บทเรียน: เมื่อสร้าง API Gateway HTTP API ด้วย AWS_PROXY ต้องระบุ payload-format-version ให้ตรงกับ event format ที่ Lambda คาดหวัง และควรตรวจ integration mapping หลังสร้าง routes ทุกครั้ง

# หมายเหตุ Security (รอปรับปรุง Sprint 4)

- JWT_SECRET มีค่า fallback ฮาร์ดโค้ดในโค้ด — ควรย้ายเป็น AWS Secrets Manager หรือ environment variable ที่เข้มงวดกว่านี้ก่อนส่งงานจริง

- GET /decks รองรับ anonymous_guest (ไม่บังคับ auth) — เหมาะกับโหมด sandbox แต่ควรมี option บังคับ JWT สำหรับ production